谈判文件

项目名称：镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程

镇江华航工程咨询有限公司

2021年9月3日

谈判文件目录

第一部分  竞争性谈判公告                                2—6

第二部分  供应商须知                                   7—23

第三部分  合同条款                                    24—29

第四部分  采购要求                                    30—33

第五部分  服务要求                                        34

第六部分  谈判响应文件（格式）                        35—49

## 第一部分  竞争性谈判公告

项目概况

镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程采购项目的潜在供应商应在镇江华航工程咨询有限公司（镇江市京口区学府路88-8号中建大厦1206室）获取采购文件，并于2021年9月16日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目名称：镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程

2、采购方式：竞争性谈判

3、预算金额：299504.49元

4、最高限价：299504.49元，谈判报价超过最高限价者为无效报价，按照无效响应处理。

5、采购需求：本工程位于镇江市润州区梦溪路总院内，改造建筑面积约为93平方，图纸及工程量清单范围内所有装饰及安装改造等工程内容。（具体详见谈判文件第四部分“采购要求”）。

7、合同履行期限：本项目工期为40日历天。

8、本项目不接受联合体投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

9、本次采购确定的成交供应商数量：1名。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019或2020年财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商相关信息一览表【见第六部分谈判响应文件（格式）】）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）（所属行业：建筑业）。本条所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

- 本项目的特定资格要求：

a、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；

b、投标人拟派项目负责人资质等级：建筑工程二级注册建造师(含)以上，并具有安全生产考核合格证书（B 类）且无在建工程（提供无在建项目承诺书，格式自拟），需提供供应商近半年为其缴纳的社保证明材料。

（3）注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 三、获取采购文件(没有登记领取谈判文件的供应商，其谈判响应文件将被拒绝)

时间：2021年9月3日至2021年9月10日，每天上午9:00至11:30，下午2:00至5:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：镇江华航工程咨询有限公司（镇江市京口区学府路88-8号中建大厦1206室）。

方式：接受现场获取和电子获取（请供应商填写《采购文件供应商领取登记表》并将相关资料加盖公章扫描后发送至招标代理邮箱，并与代理公司电话确认完成获取）。

获取谈判文件时需提供下列材料：

- 营业执照及资质证书（复印件加盖公章）；（2）“单位介绍信+代理人身份证复印件（加盖公章）”或“法人授权书+法人身份证及代理人身份证复印件（加盖公章）”；（3）廉政公约及承诺函（4）供应商采购文件领取登记表。

注：本项目采用资格后审的方式，获取采购文件成功并不代表供应商投标文件通过资格性审查。

售价：人民币300元整。

- 四、响应文件提交

提交时间：2021年9月16日13点30分（北京时间）

截止时间：2021年9月16日14点00分（北京时间）

地点：镇江市口腔医院行政楼三楼会议室 （镇江市润州区运河路81号 皮肤病防治所三楼）；

- 五、开启

时间：2021年9月16日14点00分（北京时间）

地点：镇江市口腔医院行政楼三楼会议室 （镇江市润州区运河路81号 皮肤病防治所三楼）；

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日，在投标截止前，请关注镇江市口腔医院网站有无变更公告。

- 七、其他补充事宜

1、集中踏勘现场：

联系人：贺工      联系方式：18052811866

时间：2021年9月13日 上午10：00

地点: 镇江市口腔医院（运河路81号）

各供应商需进行必要的项目实施地的现场勘测，如有疑问应在答疑会上以书面形式提请采购人予以澄清。若未提出疑问，则今后出现与此相关的任何问题由供应商自行承担全部责任和后果。未在现场答疑记录簿上签字的供应商，其谈判响应文件将被拒绝。

2、本项目无需缴纳谈判保证金。

3、本项目支持和适用支持中小微企业（工信部联企业[2011]300号）、财库【2020】46号、苏财购【2021】34号；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）的政策。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：镇江市口腔医院

地　　址：镇江市运河路81号

联 系 人：贺工

联系方式：18052811866

- 采购代理机构信息

名    称：镇江华航工程咨询有限公司

地    址：镇江市京口区学府路88-8号中建大厦1206室

联 系 人：殷工

联系方式：13852916533

邮    箱：870089371@qq.com

- 3.项目联系方式

项目联系人：殷工

电　　  话：13852916533

注：(1)根据疫情防控要求，为减少人群聚集，仅允许投标人法定代表人或授权委托人1人至开标现场，须提前准备并佩戴好口罩等个人防护物品。

(2)根据疫情防控要求,填报人员信息、量体温、消毒、电梯停用等进场花费时间可能较长，请各投标人提前预留好到场时间，以免迟到。

镇江华航工程咨询有限公司

2021年9月3日

第二部分    供应商须知

一、总  则

### 1、适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程。

### 2、定义

谈判文件中下列术语应解释为：

2.1 "谈判组织方"系指采购代理机构，即：镇江华航工程咨询有限公司。

2.2 "采购人"系指委托采购单位，即：镇江市口腔医院。

2.3 "供应商"系指向谈判组织方提交谈判响应文件的竞标人。

2.4 "货物"系指本次采购范围内所描述的镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程。

2.5 "服务"系指合同规定乙方必须承担的工程服务以及其他类似的承诺义务。

2.6 "发包方"系指在合同的甲方项下签字的采购人，即：镇江市口腔医院。

2.7 "承包方"系指在合同的乙方项下签字的向采购人提供工程及服务的供应商。

### 3、本次采购方式

3.1本次采购采用竞争性谈判的方式（本项目不接受联合竞标）；

3.2合格的供应商必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；

3.3投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；投标人拟派项目负责人资质等级：建筑工程二级注册建造师(含)以上，并具有安全生产考核合格证书（B 类）且无在建工程（提供无在建项目承诺书，格式自拟），需提供供应商近半年为其缴纳的社保证明材料。

### 4、谈判费用

4.1 本项目招标代理费用、公证费及专家评审费由采购人支付，专家评审费（费用以开标当天实际支付为准）。收费标准是根据国家计委关于印发《代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

### 5、适用法律、政策及约束力

5.1 本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

5.2根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知及苏财购【2021】34号的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）（所属行业：建筑业）。

5.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.5供应商一旦购买了本谈判文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中第一、第二、第三部分的所有条件和规定。

二、谈判文件

### 6、谈判文件构成

6.1 谈判文件包括：

（1）谈判邀请；

（2）供应商须知；

（3）合同条款；

（4）采购要求；

（5）服务要求；

（6）谈判响应文件（格式）；

（7）附件。

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与谈判组织方联系解决。

6.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照谈判文件要求和规定编制谈判响应文件及提交相关资料，其风险应由供应商自行承担。

### 7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在谈判响应截止时间前三天按谈判文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真、电报等）通知谈判组织方，谈判组织方对谈判响应截止时间前三天收到的任何澄清要求予以答复。如需对谈判文件进行书面澄清，将同时将澄清内容传送给每个登记领取谈判文件的供应商，澄清内容可包括所有问题，但不包括问题的来源。

7.2 在谈判日期截止日前的任何时候，无论出于何种原因，谈判组织方均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

7.3为使供应商编写谈判响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究或其它采购具体情况，谈判组织方有权推迟谈判时间，并将此时间变更书面通知所有登记领取谈判文件的供应商。

7.4 除非有特殊要求，谈判文件不单独提供项目实施所在地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 三、谈判响应文件的编制

### 8、谈判响应文件的编写

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在完全了解谈判文件规定的项目要求后，编制谈判响应文件。

8.2 谈判响应文件的正本和所有的副本均装订成册。凡修改处（书写应清楚工整）必须加盖供应商公章。

8.3 谈判响应文件应有供应商法定代表人或其授权委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章（副本的签字可以是复印的）。

8.4 谈判响应文件的份数：一式叁份。正本壹份，副本贰份（正、副本的内容和资料应一致），并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

9、谈判响应语言及度量衡单位

9.1供应商的谈判响应文件以及供应商就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2谈判响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### 10、谈判响应文件构成

10.1 供应商编写的谈判响应文件应包括下列部分：

（1）按照第11、12条要求填写的谈判承诺函、谈判报价。

（2）按照第13条要求出具的证明文件，证明供应商提供的镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程是符合谈判文件的规定。

（3）按照第14条要求出具的证明文件，证明供应商是合格的，而且一旦其谈判响应被接受，供应商有能力履行合同。

（4）按照谈判文件的项目要求及技术规范所编写的主要工程简要介绍（主要材料的数量及价格）、以及谈判响应文件（格式）要求填报的其他材料。

### 11、谈判承诺函

11.1 供应商应按照谈判文件中提供的“谈判承诺函（格式）”要求填写。

### 12、谈判报价

12.1供应商对本项目所提供的镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程服务，应报出最具有竞争力的价格，项目相关所有费用应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。本工程项目采用固定全费用综合单价报价方式（不含安全文明施工费），供应商应根据谈判文件所提供的工程项目清单并充分考虑施工现场状况、施工期间各种建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，计算总报价（本工程的暂估价部分具体在合同中明确。本工程的经审计局认定的最终结算审定价不得超过合同价。风险范围以外（即工程调整或变更部分）的合同价款调整方法在合同中约定。

供应商应按谈判文件的要求在谈判响应文件里提供谈判首轮报价，并根据首轮报价在所附的合适的报价明细表上表明所提供的镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程明细报价。

12.2 谈判报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目的总报价：包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等，谈判最终总报价的优惠数额将除去不可下浮部分后按比例细化到具体子项中。

（2）工程量清单报价应包括完成谈判文件规定的工程量清单项目所需的全部费用其内涵：

①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金等。

②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用。

### 13、技术及服务要求的响应

13.1 供应商必须依据谈判文件中谈判项目要求，满足谈判文件的各项要求。

13.2 供应商必须提交其所提供的镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程和服务是符合谈判文件的技术响应文件。该文件可以是文字资料、数据、图纸和电子文档。

13.3 供应商的服务承诺应按不低于谈判文件中服务要求的标准做出响应。

### 14、证明供应商资格和能力的文件

14.1供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力签订和履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。

14.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的后期维修服务、财务、技术等各方面的能力。

14.3供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”，否则其谈判响应将被拒绝。

### 15、谈判保证金

本工程不收谈判保证金。

### 16、谈判响应有效期

16.1 谈判响应有效期为：谈判组织方规定的谈判之日起45天内有效。

16.2 在特殊情况下，谈判组织方于原谈判响应有效期满之前，可向供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝谈判组织方的这一要求而放弃谈判响应。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其谈判响应文件。

## 四、谈判响应文件的递交

### 17、谈判响应文件的密封和标记

17.1供应商应将谈判响应文件正本和副本密封，包装物上需加盖供应商公章，并注明供应商名称、项目名称。

17.2未密封的谈判响应文件，谈判组织方应当拒收。

17.3供应商在递交谈判响应文件时须由法定代表人或其授权委托代理人出示居民身份证，并填写签到簿。供应商法定代表人或其授权委托代理人未出示居民身份证的，谈判组织方拒绝接收其谈判响应文件。

### 18、谈判响应截止日期

18.1 供应商必须在谈判文件规定的谈判响应文件提交期间内将谈判响应文件送达指定的谈判地点。

18.2 谈判组织方将根据本项目须知条款，通过修改谈判文件自行推迟谈判响应截止时间。在此情况下，在此情况下，推迟谈判响应截止时间将以书面形式和在“镇江市公共资源交易网—政府采购”以发布公告的方式告知所有领取谈判文件的供应商。谈判组织方和供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应延长至新的截止时间为准。

18.3 在谈判响应截止时间后送达的谈判响应文件，谈判组织方拒绝接收。

### 19、谈判响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在提交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判组织方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2 供应商的补充、修改或撤回通知书，应按第17条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”“修改”和“撤回”字样。

19.3 在谈判响应截止时间之后，供应商不得自行对其递交的谈判响应文件作任何修改。

19.4 在谈判开始后至谈判文件中规定的谈判响应有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将不予退还。

## 五、谈判与评定

### 20、谈判小组组成及谈判文件确认

20.1 谈判组织方将在“谈判文件”中规定的时间和地点进行谈判活动。供应商须由法定代表人或其授权委托代理人（具法人授权委托书）准时参加谈判会议，并签字报到以证明其出席（须随身携带居民身份证，以确定其身份）。

20.2 按照第19条规定，同意撤回的谈判响应文件将不予开封。

20.3 谈判时，由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。

20.4谈判组织方将当众宣读供应商名称、谈判顺序号。

20.5 谈判小组会由3人或3人以上（单数）的技术专家、经济专家、谈判专家等组成。

20.6 谈判文件由谈判小组会确认并出具书面意见。

### 21、谈判过程的保密

21.1 谈判开始后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应的有关资料以及成交建议等，均不得向供应商或与评定无关的其他人员透露。

21.2 在谈判过程中，如果供应商试图在谈判响应文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向谈判组织方或参加谈判的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

### 22、谈判响应文件的初审

22.1谈判开始后，谈判小组会将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商的营业执照 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 2019或2020年财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商相关信息一览表【见第六部分谈判响应文件（格式）】 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 谈判承诺函【见第六部分谈判响应文件（格式）】 |
| 6 | 信用查询 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询到的网页记录 |
| 7 | 谈判保证金缴纳情况 | 本工程不收谈判保证金 |
| 8 | 法律、法规和谈判文件规定的其他资格 | a、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证； b、投标人拟派项目负责人资质等级：建筑工程二级注册建造师(含)以上，并具有安全生产考核合格证书（B 类）且无在建工程（提供无在建项目承诺书，格式自拟），需提供供应商近半年为其缴纳的社保证明材料。 |

### 23.供应商符合性审查

23.1谈判小组会应当对谈判响应文件进行符合性审查，审查内容主要是谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度，以确定是否满足谈判文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判响应文件有效性 | 谈判响应文件签署、盖章（含谈判承诺函、首轮报价表、法定代表人身份证明书和法人授权委托书） |
|  |  | 谈判报价 |
|  |  | 供应商为委托代理人缴纳的社保证明材料 |
|  |  | 无效谈判情形的判定和处理 |
|  |  | 法律、法规和谈判文件规定的其他资格证明材料 |
| 2 | 谈判响应文件完整性 | 谈判响应文件内容完整性、齐全性 |
| 3 | 对谈判文件响应程度 | 审查谈判响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。 |

审查谈判响应文件与谈判文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的工程施工范围、质量和性能的，或者在实质上与谈判文件不一致，有限制采购方权利和谈判方义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应谈判文件的谈判方的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经谈判小组会半数以上同意）。谈判小组会决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### 24.无效谈判的情形

供应商存在下列情况之一的，其谈判响应无效：

（1）不具备谈判文件中规定的资格条件的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下采购活动的；

（3）未按规定由供应商的法定代表人签字或盖章；或其授权委托代理人未按规定签字；或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（4）供应商存在串通谈判情形的；

（5）未提供被授权人社保证明材料的；

（6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为的；

（7）供应商提交的首轮报价或最终报价超过谈判文件中规定的最高限价的或投标单价超过单项限价的；

（8）谈判小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能提供相关材料证明其报价合理性的；

（9）供应商提交的是可选择报价的；

（10）谈判响应文件中改变谈判文件提供的工程量清单的；

（11）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（12） 免费质保期不满足谈判文件要求的；

（13）项目工期不满足谈判文件要求的；

（14）谈判响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（15）不同供应商的谈判响应文件出现了谈判小组会认为不应当雷同的；

（16）供应商未按规定对项目进行分项报价的；

（19）不符合法律、法规和谈判文件规定的其它实质性条款（须经谈判小组会半数以上同意）。

### 26.废标的情形

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）谈判小组认定谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

### 27.供应商不足三家的处理

27.1如出现谈判截止时间结束后参加谈判的供应商或者在谈判期间对谈判文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 28.串通谈判的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，谈判响应无效：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

### 29、谈判内容及谈判响应文件的澄清、说明或修正

29.1 对于谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

29.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

### 30.报价前后不一致的处理原则

30.1谈判响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）谈判响应文件中谈判报价表（报价表）内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以谈判报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商法定代表人或其授权委托代理人签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

### 31、谈判响应文件的评价和比较

31.1 谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的供应商进行评价和比较，成交的原则：成交的标准比照最低评标价法,即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最低评标价的供应商作为成交候选供应商。

31.2 谈判小组在同参加谈判的所有供应商谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求，在统一规定的时间内进行第二次报价（最终报价）。最终成交价以第二次报价为准（谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价）。

31.3最低评标价法的程序及原则：

（1）谈判小组会对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

（2）谈判小组会可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（谈判小组会要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权委托代理人签字或者加盖公章）。

31.4最终评标价及成交供应商的确定

对审查后的有效响应文件，评标价最低的竞标人将被推荐为成交候选人。如最低评标价相同，则由谈判小组根据其提供的技术方案的优劣顺序排列，确定提供技术方案最优的为成交候选人。

31.5其他说明

对于谈判文件要求供应商提供的资料，如出现未编入谈判响应文件的，一律视同没有（在谈判过程中谈判小组会统一要求所有供应商追加提供的资料除外）。

谈判方需综合考虑施工过程的各种因素，不得恶意降低报价，谈判小组会认为需作出价格组成解释的谈判方需作出合理解释，谈判小组会有权认定谈判方的报价低于成本价并将此作为废标处理。

## 32．谈判特殊情况处理

32.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

32.2 已提交谈判文件的供应商，由于谈判小组会实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

32.3 出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

32.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

32.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

32.3.3在采购过程中符合要求的，经谈判小组认定后有效标书不足3家。

## 六、授予合同

### 33、合同授予标准

33.1 谈判小组会将根据谈判结果向采购人推荐本项目的成交候选人。

33.2 采购人根据谈判小组会的推荐确定最终成交供应商。

### 34、谈判组织方接受和拒绝任何或所有谈判响应的权利

34.1 为维护国家和社会公共利益，谈判组织方保留在授标（即签订合同）之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

34.2 因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，谈判组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

### 35、成交通知书

35.1在谈判响应有效期期满之前,谈判组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复谈判组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

35.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

### 36、签订合同时不得对谈判响应做实质性更改

36.1 采购人与成交供应商应当在成交书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的合同文本以及谈判标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。

36.2合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务、工程或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 37、签订合同

37.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人签订合同。谈判文件、成交供应商的谈判响应文件、澄清文件及成交供应商与采购人的有关补充协议等，均为签订合同的依据。

37.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内签订合同。成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

37.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

### 38、履约保证金

本工程不收取履约保证金。

七、询问、质疑和投诉

39.询问

39.1 供应商对谈判活动事项有疑问的，可以向采购人或谈判组织方提出询问，采购人或谈判组织方将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

40.质疑

40.1质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或谈判组织方。对谈判文件提出质疑的，自供应商获得谈判文件之日起计算；对谈判过程提出质疑的，自谈判程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告届满之日起计算。

40.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，阻碍招谈判活动正常进行的，属于严重不良行为，谈判组织方将提请请相关部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

40.3 采购人或谈判组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

41.投诉

41.1 质疑供应商对采购人或谈判组织方的答复不满意，以及采购人或谈判组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关部门投诉。

八、诚实信用和解释权

42.诚实信用

42.1 供应商之间不得相互串通竞标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他谈判的合法权益。

42.2 供应商不得以向谈判组织方工作人员、谈判小组会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交/成交。经查实供应商有此行为的，将按照有关规定处理。

42.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

42.4根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，评标委员会（谈判小组/谈判小组）在项目资格性审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目资格性审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

43.解释权

43.1 除相关法律、法规规定外，本谈判文件的解释权归镇江华航工程咨询有限公司所有。

第三部分  合同条款

镇江市口腔医院 （以下简称“甲方”）和                 （以下简称“乙方”）在            （以下简称“见证方”）见证下同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

- 1、合同组成

下列关于镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程谈判文件、乙方提交的谈判响应文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）合同条款；

（2）谈判承诺函；

（3）最后报价表；

（4）报价明细表；

（5）工程方案及服务承诺；

（6）成交通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

- 2、工程概况

2.1 工程名称：镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程

2.2 工程地点：镇江市口腔医院大西路分院

2.3 承包范围：镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程的谈判文件所规定的工程范围

2.4 承包方式：包工包料

2.5 工期：本工程具体开工时间以采购人通知为准（时间不得大于承诺的工期）。

2.6 工程质量：合格。

2.7 合同价款（人民币大写）：           元，￥：       元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

- 3、 甲方权利义务

3.1 开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明  份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具，陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所有的水、电、气及电讯等设备并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请批件等手续。

3.2 指派       为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量进行监督检查，办理验收，变更，登记手续和其他事宜。

3.3 委托                监理公司进行工程监理，监理公司任命       为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交监理公司壹份（如有需填写）。

3.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

3.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

- 4、乙方权利义务

4.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

4.2 指派          为乙方项目负责人（项目经理），负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程决算。

4.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场消防、保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。施工安全由乙方负责。

4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 5、税费

5.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），谈判文件另有规定的除外。

5.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

- 6、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

- 7、关于工期的约定

7.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

7.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

7.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

7.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期相应顺延。

- 8、关于工程质量及验收的约定

8.1 本工程以施工图纸或作法说明、设计变更和国家制订的最新施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.2所有材料进场前须进行环保检测。竣工后对成品进行甲醛检测。如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。

8.3 本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。

8.4 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

8.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知   日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认乙方竣工日期。

8.7 本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿甲方损失。

8.8工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，乙方在接到甲方书面通知后三天内组织整改。逾期甲方将组织整改，一切费用由乙方承担。

8.9通过验收后5个日历天内乙方必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，甲方委托清运，费用由乙方承担在决算中扣除；甲方提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

- 9、关于工程价款及结算的约定

9.1 双方商定本合同价款采用第（a）种：

(a)固定价格（风险费已包含在报价中，其它合同以外价款的调整方法为工程量清单中有的项目（项目特征相同）按谈判报价的综合单价计算；谈判报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》《江苏省建筑与装饰工程计价表》中的人工、各种主辅材、机械台班耗用量、谈判报价时的人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及各种主辅材价格（无谈判价的按市场价）计算，其相应综合单价及市场价由乙方按让利后提出，经甲方（监理方）确认后报甲方安排的审计部门核定）。

(b) 固定价格加  %包干风险系数计算。包干风险包括内容：        。

(c) 可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

9.2 付款方式：

- （1）全部工程验收并经审计后，甲方支付60%的合同款；

- （2）验收合格满一年后，甲方支付30%的合同款；

- （3）验收合格满两年后，无质量问题付清尾款。

- 10、关于材料及配件供应的约定

10.1凡由乙方采购的材料及配件、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

10.2工程项目中所用所有主材必须征得甲方认可，甲方保留主材甲供的权利。

- 11、有关安全生产和防火的约定

11.1 甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

11.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工人安全技术操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

11.3 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

11.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及法律责任。

11.5 本建筑安装施工工程必须达到现行版的国家及江苏省的一切有关法律、法规要求，若本工程实施期间有新的相关法律、法规标准出台，则仍应满足新的标准要求。

- 12、违约责任

12.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方 500元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款的 0.02 %支付滞纳金。

12.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方5000元违约金，逾期竣工超过30天的甲方及委托采购机构有权不予退还乙方的履约保证金。

12.3、未经甲方同意乙方不得更换项目负责人及项目管理班子人员，否则每更换项目负责人一次，甲方将从工程款中扣除违约金1万元；项目管理班子其它人员每更换一次，或项目经理月到位率不足80%的，甲方将从工程款中扣除违约金5000元；项目班子管理人员（除项目经理外）月到位率达不到90%的，每人次罚壹仟元。

12.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.5 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

12.6 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

12.7 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。

12.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.9 甲乙双方应严格履约，如违约，由违约方承付本合同标的总价5﹪的违约金给受损方，并赔偿受损方由此造成的一切经济损失。

- 13、不可抗力

13.1 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

13.2 不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方及时解除合同；

13.3 本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

- 14、纠纷解决办法

14.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

- 15、破产终止合同

15.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方有权在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

- 16、分包和转让

16.1 本合同不得转让。

16.2经甲方书面同意，乙方可以将合同项下非主体性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

- 17、合同生效及其它

17.1 合同应在甲方、乙方签字，并在乙方向见证方交纳履约保证金后生效。

17.2 本合同一式陆份，以中文书写，由甲方贰份、乙方贰份，见证方及政府采购管理部门各执壹份。

17.3 本合同服务实施期间所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

17.4 本合同在执行过程中，如随项目的深化，如合同内容需修改或追加补充，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交一份给见证方备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

17.5 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方（单位盖章）：

地   址：                           电   话：

代表签字：

乙    方（单位盖章）：

地    址：                             电   话：

代表签字：

见 证 方（单位盖章）：

地    址：

电    话：

代表签字：

合同签订日期：    年  月  日

注：本合同为中小企业预留合同。

第四部分  镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程

# 采购要求

- 工程概况

本次采购内容为镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程图纸及工程量清单范围内所有装饰及安装改造等工程内容。本项目所有用材均需符合相关行业及国家最新技术规范和环保标准。各供应商应认真研读本招标文件中的采购需求，并进行相应的现场勘测工作，在充分了解本项目采购范围后结合自身实际情况进行相应文件的制作和报价。技术方案必须符合规范要求，有详细的安全管理措施和应急预案，保证有合理的进度计划，资源准备充裕以做好赶工措施准备，对施工难点、重点要有专项施工方案等。

- 工程量清单及主要材料要求

1、工程量清单及图纸：详见附件

注： 1、材料规格、型号必须响应谈判文件工程量清单中相关采购要求。谈判响应文件中需根据工程量清单中所提到的材料详列出材料分析表，即本工程中拟使用材料、型号、规格，成交后未经采购人同意不得随意变更调整。

- 项目注意事项

1.谈判报价应以谈判文件提供的工程量为基础作明细报价，供应商应认真进行现场勘测并认真核对谈判文件提供的工程量清单。谈判响应文件中提供的工程量清单如有缺项、漏项、数量不足或不明确等情况，各供应商应在开标前至少5日前提出，否则一切后果由供应商自行承担。成交并签定合同后采购人将不再承担采购范围内除合同总价之外的任何费用(做品必须按采购要求或工程量清单中项目特征描述施工，材料使用满足谈判文件要求，拆除工程及清运工作等自行计算并包含在报价内)。凡与本工程有关的主材、辅材（包括管道、线缆等）和安装（建筑、地面破坏的修复）全部包含在内，除采购人明确提出需要工程调整或变更外，不再增加任何费用。

2.供应商必须在谈判响应文件中提供工程完工后具体负责维保工作的售后联系人员名单及联系方式。

3.材料进场、垃圾外运时需注意对业主方道路、道板及绿化的保护，如有损坏，乙方应恢复原样，相关维修费由乙方自理。

4.施工中如遇现场施工与原设计有异或与原设计有冲突，应及时报知采购人及设计方，并由采购人协调解决。

5.成交单位在施工过程中注意对已完工的成品保护。

6. 工程项目中所用所有主材必须征得采购人认可，采购人保留主材采购人供应的权利。

四、工期要求：40日历天（时间不得大于承诺的工期）。

- 五、付款方式:

- （1）全部工程验收并经审计后，甲方支付60%的合同款；

- （2）验收合格满一年后，甲方支付30%的合同款；

- （3）验收合格满两年后，无质量问题付清尾款。

六、项目负责人要求

项目负责人具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业），具有安全生产考核证书（B证）且无在建工程，需提供供应商近半年为其缴纳的社保证明材料。

注：供应商必须针对上述要求在谈判响应文件中逐条表述及承诺，如免费质保期不能满足招标文件要求则视同为未实质性响应谈判文件。

第五部分  服务要求

1、施工时间内项目施工员（姓名：   、    、    ，……）必须全程驻留工地。

2、未经采购人同意不得更换项目管理班子人员，否则项目管理班子人员每更换一次，采购人将从工程款中扣除违约金5000元；项目班子管理人员月到位率达不到90%的，每人次罚壹仟元。

3、合同工期总日历天数10天。每延误一天工期计罚10000元，计罚费用在结算时按竣工验收单显示日期扣减。在地方政府承诺施工现场无矛盾、具备施工条件，且不得延误工期。仅在如下两种情况工期顺延：

（1）发包人和监理根据阻工性质和规模，认定为不可抗力的停工并签发书面文件后，按照实际停工天数予以工期顺延；

（2）出现连续中等以上降雨三天以上时，经发包人和监理认定并签发书面文件后，按照实际降雨天数予以工期顺延。

4、项目完工后必须提供本项目最终的详细图纸及相关全部资料（装订成册）。

5、供应商可以提供的其他服务措施和承诺。

注：供应商必须针对上述要求在谈判响应文件中逐条表述及承诺，如免费质保期不能满足招标文件要求则视同为未实质性响应谈判文件。

第六部分    谈判响应文件(格式)

谈判响应书

项目名称：镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程

供应商：

年   月   日

（一）、谈判承诺函

致：镇江市口腔医院

根据贵方关于镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程谈判项目的采购公告，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表供应商（供应商单位名称），提交下述文件正本1份，副本2份。

1）谈判报价表；

2）报价明细表（工程量清单报价）；

3）供应商相关信息一览表；

4）工程方案及服务承诺；

5）企业情况简介；

6）本项目组织实施方案及人员配备情况介绍；

7）资格及资信证明文件；

8）按谈判文件要求供应商能够提供的其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按谈判文件规定所提供服务的唯一报价见报价表。

2、我方承诺：根据谈判文件及谈判响应文件的规定和承诺，完成项目合同的相应责任和义务（如有偏离，谈判响应文件中另作说明）。

3、我方承诺：采购人在使用我方提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的产品和服务而引起的侵权指控，我方将承担全部责任。

4、我方已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改通知（如果有），我公司完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

5、我方保证向谈判组织方提供的谈判响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效并对其负责。

6、我方同意从规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

7、如果在规定的谈判开始时间后，我方在谈判有效期内撤回谈判响应文件的，谈判保证金将不予退还。

8、同意向贵方提供贵方可能要求的与本谈判有关的任何证据或资料。

9、我方完全理解贵方不一定接受收到的任何谈判响应文件。

10、我方如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11、本次谈判文件内容与谈判响应文件内容偏离（技术和商务）见偏离说明（如果有）。

12、本公司承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

13、遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

14、与本谈判活动有关的一切正式往来通讯请寄。

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人或其授权委托代理人签字：

供应商（公章）________________

日期：  年   月   日

- 、谈判（报价）一览表

首轮报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程 |
| 总报价（人民币） | 金额（大写）：人民币 元整 ￥： 元 |
| 项目工期 | 日历天 |
| 备注 |  |

注： 1、“总报价”包括工程所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。首轮报价不得超过预算。

2、供应商必须据实填具此表，报价范围与谈判文件中有关采购要求一致。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：  年  月   日

最终谈判报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程 |
| 总报价（人民币） | 金额（大写）：人民币 元整 ￥： 元 |
| 项目工期 | 日历天 |
| 备注 |  |

注：1、“总报价”包括工程所涉及的所有费用（应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、清理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等）及各种税费等。

2、供应商必须据实填具此表，应与谈判响应文件的有关内容一致。

3、拟做第二次报价的，要随身携带此报价表一式两份并加盖公章，以备谈判时填写，作二次报价的以二次报价为准，最终报价不得超过预算；未加盖供应商公章的，法定代表人或其授权委托代理人未签字的，最终报价无效。

4、除不可竞争费用外，分项单价最终执行的价格以最终报价同首轮报价的比例计算优惠后的分项单价执行。

5、谈判过程中未对谈判内容作出实质性变更、修改的情况下，第二次报价不得超过首轮报价，否则以其首轮报价作为最终报价，如被评定为成交供应商，其首轮报价即为成交价格，拒绝接受“授标”或签订合同的将不予退还谈判保证金。

法定代表人或其授权委托代理人签字：

日期：      年   月   日

（三）、报价明细表

- 工程明细报价表

2、施工范围说明（按照本项目采购要求进行描述）

日期：2021年   月   日

## （四）、供应商相关信息一览表

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  | 2 | 从业人数： |  |  |  |  |
| 3 | 注册资金： |  |  |  | 4 | 公司地址： |  |  |  |  |
| 5 | 成立时间： |  |  |  | 6 | 法定代表人： |  |  |  |  |
| 7 | 开户银行： |  |  |  | 8 | 账号： |  |  |  |  |
| 9 | 项目联系人： |  |  |  | 10 | 联系电话： |  |  |  |  |
| 二 | 2019或2020年公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |  |
| 三 | 与本项目实施所相关的主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 品牌、型号 |  | 购入年份 |  |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |

注：1、如行数不够请自行添加。

日期：2021年   月   日

（五）、偏离说明对照表

| 序号 | 材料名称及规格 | 谈判文件要求参数 | 谈判响应文件实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、参数包括：材料名称、型号、具体配置及技术指标。

2、除本偏离表所列的偏离服务外，其他所有材料均完全响应“谈判文件”中的要求。

3、如实填写偏离表，如果虚假响应或简单复制谈判文件，将可能被视为无效的响应；

4、行数根据需要可自行添加。

日期：2021年   月  日

（六）本项目组织实施方案及人员配备情况介绍

1、本项目组织实施方案

各供应商应根据工程状况阐述对本项目施工范围的理解，并详细描述方案说明和组织施工方案，主要包括以下内容：施工组织总体设想、方案针对性，劳动力、机械设备和材料投入计划、合理安排工程进度（含施工进度表），关键施工技术、工艺、具体“做品”工序及工程项目实施的重点、难点和解决方案，施工质量保证措施，验收方案、验收标准（含验收样表）

2.本项目拟投入人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员 类别 | 技术证书名称与级别 | 类似工作经验 及技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |  |

注：1、行数不够请自行添加，谈判响应文件中须附相关工作人员的技术证书的复印件；2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。3、列入上表人员必须为供应商正式员工，证明材料：须提供能同时反映单位名称及人员姓名的社保缴纳证明材料。

3.拟派本项目负责人情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1、列入上表人员必须为供应商正式员工，证明材料：须提供能同时反映单位名称及人员姓名的社保缴纳证明材料。2、拟派本项目负责人填写，后附相关证书复印件，原件携带备查。3、列入上表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

（七）服务承诺

1、格式由竞标人自定，如对谈判文件中的服务要求中的各项条款能够接受的，供应商必须在谈判响应文件“服务承诺”中逐条进行响应和表述，其他与服务相关的承诺及优惠条件随后填写；

- 、资格及资信证明文件（需加盖单位公章）

## 1、具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；如供应商为事业单位，请提供事业单位法人证书；

2、法人授权委托书、法定代表人身份证明书（原件）；

## 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（2019或2020年财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；

## 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人相关信息一览表；

## 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；事业单位请提供相关证明材料；

## 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 7、本项目要求投标人应具备的的资格条件的证明材料：

## （1）合格的供应商必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证；

## （2）项目负责人具有二级及以上注册建造师（建筑工程专业），具有安全生产考核证书（B证）且无在建工程，需提供供应商近半年为其缴纳的社保证明材料；

## 8、竞标人是小、微企业的，请提供中小企业申明函（原件）；

## 9、项目要求的其他相关材料，以及投标人认为有必要提供的其它材料。

- 、文件（格式）

法人授权委托书

本授权书声明：  （谈判供应商名称） 的法定代表人（姓名） 授权  （被授权人的姓名、职务及身份证号） 我方就镇江市口腔医院总院1-3层男女卫生间改造工程的谈判活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

授权代表（被授权人）签字：

职    务：

谈判供应商名称（公章）：

日     期：

附：被授权人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、社保交纳材料附后）谈判响应的，需填写法定代表人身份证明书和本委托书。被授权人个人居民身份证携带备查。

法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） 同志，性别    ，居民身份证号           ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1、“法定代表人”直接参加谈判响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

2、法定代表人法人章与其签字效力等同。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程施工企业全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。中标人的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定填写。

附件（电子档,请领取文件时检查是否完整,如有缺漏请立即与谈判组织方联系解决）：

- 工程量清单编制说明

- 工程量清单

- 图纸